Nombre Proyecto

Acta de reunión – Fin de Sprint 1

Versión 1.0

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 13/11/20 | 1.0 | Acta de reunión del día 13/11/20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Orden del día 3](#_Toc336553589)

[1.1. Objetivos planteados para el primer Sprint 3](#_Toc336553590)

[1.3. Revisión del trabajo realizado 3](#_Toc336553592)

[1.4. Planificación del próximo Sprint 3](#_Toc336553597)

[1.5. Propuestas para el equipo 3](#_Toc336553598)

1. Orden del día

El objetivo de la reunión fue analizar el cumplimiento de los objetivos para el primer Sprint planificado, ver el trabajo realizado y planificar el próximo Sprint. Por último, se realizó una evaluación del equipo y propuestas de cambios para próximas reuniones.

## Objetivos planteados para el primer Sprint

1. Objetivo No. 1: Como estudiante quiero ver las instrucciones del juego para poder manejar bien el cuestionario
2. Objetivo No. 2: Como estudiante quiero ver las preguntas para realizar la evaluación de educación vial
3. Objetivo No. 3: Como estudiante quiero que las respuestas tengan imágenes para escanear y mostrar en realidad aumentada el objeto señalado

## Revisión del trabajo realizado

1. Objetivo No. 1: Como estudiante quiero ver las instrucciones del juego para poder manejar bien el cuestionario

Esta tarea no se completó por una sobre estimación de Sprint. Esta tarea la dejamos al final por que el objetivo No. era más importante para el funcionamiento del sistema.

1. Objetivo No. 2: Como estudiante quiero ver las preguntas para realizar la evaluación de educación vial

En esta tarea quedó pendiente un criterio de evaluación: Debe aparecer una pantalla inicial con el logo y el nombre de la aplicación, el cual es un criterio de aceptación básico del diseño.

No se completó debido a la sobre estimación del Sprint.

1. Objetivo No. 3: Como estudiante quiero que las respuestas tengan imágenes para escanear y mostrar en realidad aumentada el objeto señalado

Esta tarea se completó satisfactoriamente.

En conclusión, se cumplió a cabalidad uno de los objetivos planteados en el Sprint, pero se le pudo enseñar el dueño del producto un prototipo funcional.

Los criterios que no se lograron completar por la sobre estimación del sprint, se priorizarán para el siguiente Sprint.



## Planificación del próximo Sprint

Se realizará un Sprint de mayor duración, para desarrollar las tareas que quedaron pendientes en el primer Sprint y las definidas para este. La finalidad del mismo es continuar con el desarrollo de las funcionalidades planificadas con anterioridad y una nivelación del trabajo realizado hasta el momento.

## Propuestas para el equipo

Realizar una estimación adecuada de los Sprint, teniendo en cuenta su complejidad.